24J093，24Z019

压力机外防护及安全围栏技术协议

甲方：济南二机床集团有限公司

乙方：

2024年04月

济南二机床集团有限公司（以下简称甲方）与           公司（以下简称乙方），就乙方为甲方提供的24J093，24Z019项目压力机挂板、安全门和安全围栏，经双方共同友好协商，达成如下技术协议。

1. 项目概述

## 1.1 项目名称、地点

项目名称：24J093，24Z019压力机挂板、安全门和安全围栏

项目地点：甲方最终用户工厂车间（辽宁省沈阳市沈北新区）

## 1.2项目内容

1.2.1 24J093，24Z019包含1套压力机挂板、安全门和安全围栏。

1.2.2项目关键节点：定标后15天内提供初版方案图，技术协议签订后25天内进行图纸会签，2024年6月25日前具备预验收条件， 2024年7月10日具备发货条件，具体以商务要求为准。

1.2.3项目属性：整个项目为包括设计、制造、运输、安装调试，以及最终用户现场安装调试阶段的技术支持和服务等工程。

## 1.3 预先申明

1.3.1此项目乙方中标后，乙方不得再向甲方提出增加任何费用。

1.3.2甲方在项目运行过程中进行的审查、会签、验收，在任何情况下均不能成为乙方推卸对本项目负全责的理由。

1.3.3乙方有责任在项目实施过程中对其正确性、适合性提出修改和完善的意见及建议，但应征得甲方书面同意。

1.3.4乙方如对技术要求、设计内容进行修改，应书面通知甲方并征得甲方书面同意。

1.3.5项目在执行过程中，当因非乙方责任造成的更改且更改成本不超过项目总价的3%时，乙方应无偿负责整改，此费用可在项目报价时进行考虑。

2. 基本要求

## 2.1 工厂安全

2.1.1在甲方现场工作期间，乙方应遵守甲方的相关规定。

2.1.2乙方人员在甲方现场施工期间应佩戴安全帽并禁烟。

2.1.3施工期间及设备移交生产前，必须对施工现场进行清理，待甲方确认完毕后方可退场。

## 2.2 包装、发运

### 2.2.1 包装

- 包装要求：包装上应用中英文标出到货地址、发货地址、货物名称、数量、重量等其他标记。

- 装箱单与装箱物品（含已安装物品）应保持一致。

- 设备包装应适合于陆地长途运输、整体吊装和叉运，并防潮、防雨、防锈、防震、防粗暴装卸，确保设备安全和完整。

- 交货地点为甲方指定的安装现场（甲方最终用户工厂车间）。

- 乙方应承担设备的运输保险等费用，并跟踪设备运输。乙方应及时交付设备，确保设备无损坏。

- 特别指出，甲方可能根据项目实际情况要求乙方分批正确包装运输。甲方不会为此支付任何额外费用。

- 成品包装应符合国家标准，满足吊装、运输、防潮（防雨）、防磕碰的要求，满足远程陆地运输过程中不变形、防磕碰掉漆的要求。

- 多件围网叠放时，每一层之间必须设有保护垫片，防止相互划伤。

- 所有的零件带有零件号标签，便于现场安装时辨识。

- 由于包装和运输原因造成的零件损坏（包括油漆的脱落等）由乙方负责。

### 2.2.2 发运

- 设备预验收合格，双方授权代表在预验收报告上签字确认后，甲方根据项目进度通知乙方发货时间。

- 发运要求：经甲方在乙方现场预验收合格并签字确认后，乙方才能发货，所有部件整体运输。发货时间、发运顺序及安装计划需经甲方认可，没有甲方的允许，乙方不能提前发货，乙方同时提供详细的发运清单给甲方。

- 乙方保证运输货物能够顺利进入冲压车间，不对管廊及现有设施产生破坏。

## 2.3 标的内容

### 2.3.1 乙方的施工工作范围

负责全部设备的卸货与拆箱、现场检验与安装以及现场试验与检测等。

安装及调试工作分配表

| 序号 | 内容 | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场垃圾处理工作 |  | √ |
| 2 | 安装调试及现场试验与检测工作 |  | √ |
| 3 | 安装所需专用工具 |  | √ |
| 4 | 通用工具 |  | √ |
| 5 | 起重和吊装设备（含有各种吊具） |  | √ |
| 6 | 安装所需检测工具 |  | √ |
| 7 | 安装废料的处理 |  | √ |
| 8 | 设备的二次补漆 |  | √ |

### 2.3.2易损件备件

乙方负责提供设备易损件清单和相应特殊维修工具。

易损备件：本合同不含备品备件。

### 2.3.3 临时设施

乙方应自行准备工作所要求的临时设施（含办公与施工）与工具、器具，费用由乙方负责：

2.3.4.消防安全

乙方应保证所使用的现场办公室以及任何其他临时结构物的消防安全。

2.3.5.临时照明

提供的临时照明有下列要求：

- 由甲方在指定的地点提供施工现场的电源供乙方自由使用。

- 供电系统的技术指标为380V。

- 乙方应负责在指定地点与电源的连接，并提供所要求的仪表、漏电开关临时馈线以及配电用的动力电源插座与照明电源插座。

- 所有的馈线线路都应保护好免遭破坏，而且安装时要使其对于工作区域的不良影响（干涉）降至最低。

2.3.6天气变化的保护与供暖条件

乙方应负责提供由于天气变化对设备损坏的保护。

2.3.7 包装拆解及垃圾处理

乙方负责拆除包装材料，并将垃圾运送至甲方指定的工厂内地点，其包装木箱材料自行处理。

3. 项目管理

## 3.1 项目进度要求

3.1.1乙方需要指定专门人员负责本项目的管理，负责在项目实施全过程中与甲方项目经理联系；

3.1.2甲乙双方正式往来的所有文件均以邮件形式传递，需要签字确认的以传真或快递的形式传递；

3.1.4合同签订后一周内，乙方须提供一个完整的设计、制造、安装进度计划表，甲方将按此计划表进行跟踪考核；

## 3.2 项目进度报告

自合同签订起至项目终验收止，乙方须定期（每周）以书面形式（邮件）向甲方项目经理提交项目实施情况的最新进度报告，报告中应对本阶段各项工作的进展情况、现状做出详尽的描述，对可能存在的拖期问题进行预警，对已经存在的拖期问题或差错做出解释，并提出可行的补救方案；

4. 整线技术条件

## 4.1 整体要求

环境保护：遵守ISO14000、ISO18000等的有关标准及中国相关法律法规要求。

## 4.2安全围栏技术要求

4.2.1基本要求

4.2.1.1围栏主要由固定立柱、固定围网、单开式安全门和双开式安全门组成。以上所有组件（包括所有零件标准件、膨胀螺栓、门把手等）均由乙方提供。乙方按ETS-150x30x25G-96000图纸布置设计、制造、打包发运。

4.2.1.2整体须整齐美观，牢固可靠；

4.2.1.3固定围网与立柱用螺栓连接，便于拆卸，所有螺钉及其垫圈均采用镀锌标准件；4.2.1.4立柱采用60mm×4mm的方管，立柱用普通螺栓固定在200*200*12的钢板上，此钢板用膨胀螺栓固定在地面上或焊接在地坑盖板上，整线围栏高度2000 mm（见布置图）。

4.2.1.5围网采用网孔为40mm×40mm×φ3mm正方形的铁丝网，不得扭曲变形；围网框架采用40mm×4mm的方管。

4.2.1.6所用的各类型材如方管、角钢等的规格和壁厚度，不得小于设计图纸的要求；

4.2.1.7所有的焊角焊缝必须达到国家标准，焊缝打磨光滑平整且均匀连续；

4.2.1.8所有的焊接板材、型材（方管、角钢等）的切割面必须平齐，不应有毛刺，要求进行精密切割或者加工；

4.2.1.9整线围栏必须按布置图组装好进行检查，围网门组装好后应转动灵活，闭合时应与框架配合良好，保持齐平；

4.2.1.10乙方提供所有围网门安全锁用安装板（安全锁品牌：PILZ，型号：PSEN sg2c-3LPE），安装面大小必须满足安全锁安装；

4.2.1.11其他要求等见设计图纸，乙方应严格按照设计图纸制作，如有改动须经甲方设计人员同意。其中拉手、带机械锁式门把手等均由乙方提供。

4.2.1.12布置图济二有改动的权利，乙方必须按最终确认的图纸设计制作。

4.2.1.13乙方报价时需考虑10%左右的现场整改费用。

4.2.2关键部件技术要求

4.2.2.1围网、围网门，整线围网高度2000mm，立柱与地面的固定如下图所示。

4.2.2.2双开门和单开门：双开门1套，单开门共5套。单开门围网宽1080mm，双开门围网宽1200mm；高度2000mm，操作人员可以从外面打开，便于人员进入整线内部检修、维护设备。配有机械锁式门把手和安全锁，其中安全锁由济二提供，乙方需预留安装位置并设置安装板。

4.2.2.3其他各类安全围网门的机械锁式门把手如下图所示。乙方严格按照设计图纸制作，围网、各类围网门的刚性好，门轴处旋转灵活无阻滞，门合上后与立柱配合平齐、美观。

## 4.3压机挂板、安全门技术要求

4.3.1板材要求

4.3.1.1用于外观钣金件制作的板材要求全部使用宝钢产的冷轧板（不低于SPCC级别）；

4.3.1.2.	同一安装板小于1mm，不同面板在钢结构上安装后，面差小于2mm；

4.3.2框架制作工艺要求

4.3.2.1焊接前检查矩形方管，直线度不超过±1mm/m，全长直线度偏差在±3mm之内，否则不予使用；

4.3.2.2框架外侧及内侧尺寸公差为±3mm(高度和宽度方向)；

4.3.2.3框架内侧及导轨处焊缝需打磨，涉及外观处焊脚小于R2；

4.3.2.4对角线尺寸公差为±3mm；

4.3.2.5框架必须在焊接平台严格按照焊接工艺焊接，前后弯曲不得＞3mm(总长)和1.5mm(每米)；

4.3.2.6焊接采用二氧化碳保护焊，要求焊接前要进行除锈，焊接后的焊缝表面要平整，无鼓起和凹陷、无划痕、无碰伤、无翘起、焊后不得变形，焊点不能从背面透出，所有焊缝必须打磨光滑；

4.3.2.7对于受力件、结构件框架焊缝必须采用连续焊；

4.3.2.8对于不外露的钢结构框架，钢结构可拼焊，但是必须保证拼焊强度；

4.3.2.9对于有承载要求的钢结构框架，必须经过分析计算达到图纸要求的承载能力，并提供框架承载受力分析报告，对未提供相关受力分析报告的情形，乙方图纸会审时，甲方不予会签；

4.3.2.10每件钢构要有安装位置及方向的标记，以便于现场安装时确认，同时每件钢构上随带具有主要尺寸的检验员签字的合格证；

4.3.2.11未经甲方允许不得擅自在门子挂板和安全门外表面焊接用于其他部件支撑的零件，如果必须焊接，需与甲方沟通同意后方可进行焊接。

4.3.2.12乙方应在图纸会审时，提供各种型材的规格尺寸，对未提供相关型材规格尺寸的情形，甲方不予会签；

4.3.3其他要求

4.3.3.1所有的的围板、挂板、各种门板及压机之间的防尘板均为3mm厚的冷轧钢板

4.3.3.2钣金件折弯质量的保证措施由乙方在技术交流时介绍；

4.3.3.3若有厂牌、厂标字体焊接在钣金件上，应牢固美观；

4.3.3.4要求每个零件上必须有标识号，甲方提出标志号的顺序要求和标志单的具体要求；

4.3.3.5在结构设计上预先考虑类似基础地面水平度误差等原因对安装产生的不利影响，通过设计垫片、焊块等可调环节进行处理；

4.3.3.6所有提升门下配置橡胶板，橡胶板左右尺寸与门框间隙合理，固定牢固（为保证橡胶板质量，橡胶板必须从JIER进行购买）。

5. 外观、油漆质量

## 5.1 颜色规范

禁止使用含铅或铬酸盐的油漆；

所有零件必须进行必要表面处理后，喷涂底漆，然后是两层半光泽工业标准漆，确保涂层牢固、长期使用无锈蚀现象；

只能采用喷涂方式，不允许采用辊子或毛刷等工具刷涂的方式，包括需要在现场对零件进行局部补漆操作时；

当在现场对零件进行局部补漆操作时，需要做好必要的封闭或保护，避免污染环境或影响主机设备；

所有外观钣金件必须进行表面喷塑处理，喷塑前进行必要的酸洗、磷化等表面处理，确保涂层牢固、长期使用无锈蚀现象；

喷漆和喷塑的零件不得有肉眼可分辨的色差现象；喷漆和喷塑色差需符合甲方公司当年版次标准色卡要求；

油漆颜色具体要求见该项目颜色配置要求；

喷漆类型：环氧无铅磁漆，粉末涂层；

光洁度：半光面或橘纹；

乙方须提供第三方的无铅或铬酸盐证明文件；

设备的颜色执行甲方提供的工厂设备颜色定义的相关标准（基于RAL色标卡），标准中未作明确要求的可参照乙方公司的颜色设计规范，图纸会签时予以确认。

整线的颜色应该协调、统一，采用同一种颜色的不同设备间不得有明显色差。

## 5.2 焊接质量

所有焊接件不得低于《JB/T5000.3-2007 焊接件通用技术要求》所规定的标准。箱体件必须经过喷丸（砂）或振动的表面处理方式去除内应力；

焊接应采用连续满焊（非关键承重位置可以采用断续焊），焊缝应均匀、高度不低于3mm，不得出现焊接气孔、裂纹、焊瘤等质量问题。

所有外观件，表面要平整，无鼓起和凹陷、无划痕、无碰伤、无翘起、焊后不得变形，焊点不能从背面透出；

表面处理要求：酸洗、磷化；

所有的的围板、挂板均需采用断续焊进行焊接，且断续焊间距要均匀。

所有焊接件均需提前进行焊接，不允许装配时焊接。

6.安装

6.1要求主体安装做到横平竖直，联结牢固，整体美观，无明显不对称现象；

6.2所有电动门必须上下滑动自如，无卡死现象（乙方模拟提升门上升、下降工作状态，采用拉力测试仪对每个提升门进行拉力测试）；

6.3除图纸中已经明确标注出的装配时焊接的部位外，其余部分不允许现场焊接、制作；

6.4现场安装原则上只允许安装，不允许有大的改动；现场临时开孔必须用开孔器等切割，保证开孔边缘的质量；

6.5现场安装时因乙方原因出现的任何问题由乙方负责；

6.6装配中，甲方提出的合理更改要求（包括与设备干涉，美观，安全等），乙方应积极与甲方交流并负责更改；

6.7因乙方人员配置不足等原因导致无法满足项目正常、按期实施时，甲方将派出人员协助，以保证项目的顺利实施，由此产生的所有费用按甲方的有关规定、核算方法进行结算，直接从项目款中扣除；

6.8乙方须承诺能够根据压力机主机实际安调状况对进度计划进行变更，无条件调整所负责的门子挂板、安全门和安全围栏部分的设计、制造等工作的进度计划，以满足甲方对整线安调进度的调整要求；

6.9乙方在安调现场的所有工作、活动均须遵循甲方及用户有关要求及规定，因违反有关规定造成的一切问题由乙方自行负责解决，且甲方有权利追究乙方因此对甲方造成的损失或影响；

6.10乙方在发货前必须提供安调现场安装工艺文件及质量控制卡片，并在整体门子挂板、安全门和安全围栏终验收时提供完整的检验记；

7. 图纸会签、验收与服务

## 7.1 图纸会签

根据项目进度需要，图纸会签可分阶段进行，分别针对整体设计、设备重要部件、电气控制进行图纸会审确认；

乙方应以书面形式通知甲方进行图纸会签，甲方仅对技术规格参数、主要技术参数、进口件和国产配套件进行确认。图纸的总体设计质量由乙方负责。

图纸会签时乙方应提供设备总图（电子dwg版或3D文件）、各部分零部件清单等。

图纸会审时，乙方应向甲方提供部件方案（纸制版）两份、电子（dwg或3D格式）版一套。

图纸会审时，各部分总装图及各零部件图纸供甲方确认。

## 7.2 验收

### 7.2.1整线验收步骤

济二预验收：预验收在乙方现场进行。

预验收对象：本技术要求所包含的所有设备。

预验收内容：验收以技术要求为依据进行。乙方出具出厂检验报告；核对设备备品、附件清单。设备预验收后，由双方授权代表签署预验收报告书。验收合格后方可出厂。

最终用户终验收：终验收在甲方最终用户工厂现场进行。

终验收对象：本技术要求所包含的所有设备。

终验收内容：整个项目安装完毕后，根据安调的计划安排，甲乙双方讨论确定该门子挂板、安全门和安全围栏部分的终验收日程；终验收由甲方在用户现场与乙方合作进行，该验收在用户对冲压自动化线的终验收之前进行。在用户终验收过程中发现因门子挂板、安全门和安全围栏设计及制造原因存在问题的，乙方应无条件进行处理。验收内容包括外观质量、结构合理性、强度刚度、可拆卸维护性、操作空间等方面的考核；

## 7.3. 售后服务

终验收合格后，其中质保期为：随主机1年。

质保期内因乙方的责任造成质量问题，由乙方无偿予以更换和维修，若由于甲方操作造成质量问题，则甲方付给乙方维修的成本费用。

乙方在收到通知后2小时内应作出反应，12小时内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后24小时内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

协议所有条款需已方在中标前确认，中标后所有条款最终解释权归甲方所有。

未尽事宜双方友好协商解决。

以下空白。

本技术协议经双方代表签字、盖章后，与合同文本同时生效，具备同等的法律效力。

本协议一式3份，甲方执2份，乙方执1份。

甲方：济南二机床集团有限公司           乙方：

代表签字：                             代表签字：